Załącznik nr 6 – wzór umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr: ………

zawarta w dniu ……………………..2017 r. w Krośnie pomiędzy:

PANMAR Czekańska Szmyd Sp. jawna z siedzibą ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, zarejestrowaną 
w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS: 0000004314, NIP: 6840008202, REGON: 370009017 reprezentowana przez:

Wojciech Szmyd – wspólnik

Bożena Czekańska - wspólnik

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1.

Oświadczenia Stron

Zamawiający oświadcza, że:

# Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania zapytania ofertowego pn.:  Wykonanie komory do parowania drzewa  w ramach zadania 2 „Wykonanie komory do parowania drewna” dla potrzeb realizacji projektu „Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni”,  numer projektu: POPW.01.03.01-18-0026/16, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

# Przysługuje mu tytuł prawny nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Podkarpackiej, obręb Przemysłowa, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym  389/1,  na której zamierza zrealizować inwestycję

- Wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy.

- Przywiązuje priorytetowe znaczenie do terminu zakończenia robót, określonego w § 4 ust. 1 lit b.

- Roboty wykonywane będą na terenie, na którym prowadzona jest bieżąca działalność Zamawiającego, która poza wydzieloną częścią (objętą przedmiotowymi robotami budowlanym) będzie wykorzystywana przez Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że:

- Prowadzi działalność w zakresie wykonania i montażu komór do parowania drzewa.

- Posiada wiedzę, doświadczenie oraz warunki techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Dysponuje kadrą zdolną do należytego wykonania przedmiotu umowy, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę, zapewniając tym samym wykonanie przedmiotu umowy na najwyższym poziomie,                        w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.

- Wyraża gotowość wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wolą Zamawiającego oraz przedstawioną dokumentacją.

- Wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy niezbędny do wykonania robót budowlanych.

- Znane jest mu priorytetowe znaczenie terminu zakończenia robót oraz oświadcza, że zgodnie z jego doświadczeniem i wiedzą fachową dotrzymanie tego terminu jest możliwe a posiadane środki i moce przerobowe pozwalają na dochowanie terminu zakończenia robót.

- Znane jest mu priorytetowe znaczenie wykonywania robót w sposób, który nie zakłóci ciągłości działalności  Zamawiającego prowadzonej na tym terenie .

§ 2

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie „Wykonania komory do parowania drzewa” – na działkach nr ew.389/1 położonej w Krośnie przy ul. Podkarpackiej, obręb Przemysłowa.

- Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy:

  - Zaproszenie do składania ofert numer [----] z dnia [---] 2017 r.,

  - Dokumentacja projektowa

  - Oferta Wykonawcy z dnia [-----------] 2017 r.

  - Kosztorys ofertowy robót budowlanych;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania prac zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową wymienioną w ust. 2, umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

Zakres prac, standardy materiałów i wykonania prac

- Szczegółowy zakres robót, technologię ich wykonania, standardy wykonania prac i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego wyszczególniona                               w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wszystkie prace będące przedmiotem umowy powinny być wykonane ze stanowiących własność Wykonawcy materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom                       i posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu wymagane atesty, aprobaty techniczne                         i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów, o których mowa w ust.1.

- Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzania oferty zapoznał się z dokumentacją projektową oraz warunkami realizacji, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag  i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w niniejszej umowie, przedmiot umowy obejmuje dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń oraz realizację wszystkich robót i innych usług niezbędnych do zakupu, dostarczenia, wybudowania, zainstalowania i uruchomienia zgodnie z planami, projektami, procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi innymi dokumentami określonymi w umowie oraz zasadami najnowszej wiedzy budowlanej 
a w szczególności zapewnienie usług inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, materiałów, części zamiennych urządzeń i akcesoriów, urządzeń tymczasowych, urządzeń i materiałów budowlanych, materiałów tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania.

- Przedmiot umowy obejmuje również dostawę wszelkich materiałów, aparatów, oprzyrządowania i urządzeń oraz wykonanie wszelkich robót, które nie są wyraźnie wymienione w umowie, a których dostawa i wykonanie                       w sposób uzasadniony wynika z zakresu robót określonego w umowie jak gdyby te roboty oraz/lub te pozycje                      i materiały były wyraźnie wymienione w umowie i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy i instalacji oraz spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 10 ust.1 niniejszej umowy.

§ 4

Terminy Realizacji

- Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni od podpisania umowy;

- zakończenie robót przez Wykonawcę do 4  miesięcy  od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

2.    Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów robót określa Harmonogram Robót, który zostanie wykonany i uzgodniony z Zamawiającym do 14 dni od daty podpisania umowy i stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.

3.     Zaistnienie przeszkód w terminowym wykonywaniu robót będzie każdorazowo potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy, dokonanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron (Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru).

§ 5

Przekazanie terenu i odpowiedzialność

- Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie.

- Chwila przekazania placu budowy traktowana jest jako moment rozpoczęcia robót budowlanych.

- Od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do czasu ich zakończenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie wykonywanych prac.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

§ 6

Przedstawiciele Stron

- W wykonaniu niniejszej umowy:

- Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………..

- Inspektorem Nadzoru robót budowlanych jest. ……………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy jest…………………………….

- Kierownikiem budowy jest………………..

- Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 pkt 3 – 4  przez Wykonawcę powinna być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz nie wymaga aneksu do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wymienionych w ust. 1 pkt 1- 2.  Powyższa zmiana wymaga powiadomienia Wykonawcy na piśmie i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 7

Wykonanie Robót

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, za działania 
i zaniechania których ponosi odpowiedzialność jak za własne. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzystał będzie z podwykonawstwa i zamierza zlecić podwykonawcom następujące prace:*

a) …………………………….

b ……………………………..

(*w przypadku korzystania z podwykonawców)

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

i

b) umowa ta będzie zawarta pod warunkiem zawieszającym – nie zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego,

i

- umowa ta zawierać będzie analogiczne postanowienia, jak w niniejszej umowie,

i

d) Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą.

- W odniesieniu do Podwykonawców, którymi posługiwać się będzie Wykonawca, zobowiązany jest on na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót uzyskać akceptację Zamawiającego przedkładając listę Podwykonawców
 i uzyskać zgodę na Podwykonawcę z tej listy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wskazać Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców,                                 a w przypadku nie wskazania podwykonawcy i nie przedłożenia umowy do akceptacji ponosić będzie samodzielnie i wyłącznie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za ten zakres robót (wykonany przez niewskazanego podwykonawcę).

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, a w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w  protokołach sporządzanych z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać uzasadnione zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała                     w wykonaniu swojej pracy, lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

§ 8

Obowiązki i Prawa Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w umowie.

- Przekazanie dokumentacji projektowej, Pozwolenia na Budowę oraz Dziennika Budowy w dniu przekazaniu

placu budowy.

- Dokonanie odbiorów robót określonych w umowie oraz przedmiotu umowy w całości.

- Zapłata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za właściwie wykonane i odebrane roboty w terminie

ustalonym w umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, a w szczególności ich jakości, terminowości i zastosowania właściwych materiałów i urządzeń z odpowiednimi atestami, aprobatami i certyfikatami.

- Zamawiający ma prawo kontrolowania terminowości rozliczeń Wykonawcy z jego podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych zasad rozliczeń, Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnych płatności Generalnemu Wykonawcy, w celu zabezpieczenia płatności jego podwykonawcom.

- Przedstawiciele Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby mają prawo do oględzin prowadzonych prac budowlanych w każdym czasie.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

- wyznaczyć na budowie osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację robót zgodnie z warunkami BHP;

- wyposażyć swoich pracowników w niezbędny sprzęt i materiały oraz środki ochrony osobistej wymagane prawem oraz zorganizować zaplecze budowy dla własnych potrzeb na placu budowy w miejscu i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

- odpowiednio zabezpieczyć front robót, stosować się do wszelkich zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad bezpieczeństwa na terenie budowy oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP; nie przestrzeganie przez Wykonawcę powyższych ustaleń skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych, każdorazowo w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone uchybienie, płatnych do 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Należności te mogą być potrącane Wykonawcy bezpośrednio z wypłacanego mu wynagrodzenia.

- stosować się do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i koordynacji robót realizowanych w ramach inwestycji, o której mowa na wstępie umowy; w ramach tych obowiązków Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest m.in. uczestniczyć na każde żądanie Zamawiającego w naradach organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy;

- utrzymywać front robót w stanie uporządkowanym oraz zapewnić na swój koszt bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, w tym odpadów przez uprawnione podmioty, zgodnie z zapisem                        w Ustawie o odpadach; w przypadku zaniedbania obowiązków, o których mowa wyżej, Zamawiający zastrzega sobie podjęcie niezbędnych czynności na koszt Wykonawcy a nadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w kwocie 500 zł za każde zdarzenie, płatnej w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Należności te mogą być potrącane Wykonawcy bezpośrednio z wypłacanego mu wynagrodzenia

- zapewnić przedstawicielom Zamawiającego dostęp do miejsc prowadzenia robót w czasie ich przygotowania i realizacji;

- zachować należytą staranność w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych;

- do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą w dwóch egzemplarzach, wszystkimi wymaganymi aprobatami technicznymi, atestami, certyfikatami, wynikami prób i sprawdzeń;

- Wykonawca powinien dokonywania uzgodnień z Urzędem Lotniczym o pracach dźwigu o wysokości przekraczającej dopuszczalne dla okolic lotniska.

- do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w wykonywaniu prac budowlanych i  zaistnieniu ewentualnych przeszkód;

- do ograniczenia swych działań w trakcie realizacji inwestycji do obszarów dozwolonych przez właściwe przepisy prawa oraz niniejszą umowę;

- do ponoszenia kosztów związanych z ewentualnym zanieczyszczeniem dróg publicznych przez własne samochody lub samochody podwykonawców, działających na podstawie umowy z Wykonawcą opuszczające teren budowy, niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód na drogach w związku                              z realizacją przedmiotu umowy;

- do ponoszenia kosztów kar nałożonych na Zamawiającego wynikających z nieprawidłowego prowadzenia prac przez Wykonawcę;

- do udziału w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy;

- do dostarczenia Zamawiającemu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy od prowadzonej działalności, które stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

- do koordynowania robotami i kierowania budową do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich uprawnień oraz dokumentów je potwierdzających, wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących materiałów lub urządzeń wykorzystanych przy realizacji Umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 
        kosztorysu ofertowego szczegółowego przedmiotu zamówienia,

- w przypadku wystąpienia niezgodności dokumentacji ze stanem    istniejącym lub konieczności

wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie budowy z przyczyn nie zależnych – należy

niezwłocznie  zawiadomić Zamawiającego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.9 o, o ważnej w okresie od podpisania umowy do czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, na swój koszt, na rzecz swoją                   i Zamawiającego oraz podwykonawców, obejmujących odpowiedzialność cywilną:

- deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż wynikająca z oferty kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy;

- ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści

z rozszerzeniem o m.in. odpowiedzialność cywilną wzajemną z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej; szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji w tym maszyny budowlane; szkody wyrządzone przez podwykonawców (w razie korzystania z podwykonawców) z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej; szkody powstałe wskutek prac wyburzeniowych i  rozbiórkowych; szkody w mieniu otaczającym; odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy.

- posiadającą klauzulę wyłączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kserokopie polisy ubezpieczeniowe lub inny dokument potwierdzający wymagany zakres ochrony wraz z ogólnymi warunkami i z dowodem uiszczenia składki.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży ww. dokumentów w terminie wskazanym w ust. 3 Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z przekazaniem terenu budowy do czasu dostarczenia tych dokumentów. W razie gdy Wykonawca nie przekaże dokumentów w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, a tym samym przekazanie terenu budowy opóźni się powyżej siedem dni, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia a koszami obciążyć Wykonawcę.

§ 10

Wynagrodzenie

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi   netto ………………………. (słownie:…………………..),  wartość brutto  wynosi ………………………. (słownie:………………………………………………………………………………..…..),

- Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie wykonania robót i wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z § 2, a w tym m.in. odbiory, atesty, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego, przygotowanie dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej, a także inne czynności określone w § 9 umowy, do których zobowiązał się Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, wizji lokalnej, jak również najnowszej wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego Wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prace zawarte w dokumentacji przetargowej i ofercie, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem umowy jest wykonanie w pełni funkcjonalnego obiektu, zgodnie z przepisami prawa, regułami sztuki budowlanej oraz najnowszą wiedzą techniczną.

§ 11

Rozliczenia i Płatności

- Zamawiający zapłaci za Przedmiot Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/faktur VAT                                  po dostarczeniu, protokolarnym odbiorze i uruchomieniu Przedmiotu umowy zgodnie z § 2 umowy.

- Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy opisany w § 1 na podstawie prawidłowo wystawionych faktur                                w następujący  sposób:

-	. . . . . . % kwoty wynagrodzenia płatne w terminie . . . . . . . . . . . od dnia przekazania terenu robót,

-            ……….. % kwoty wynagrodzeniu po dostarczeniu elementów komory do parowania drewna do

siedziby Zamawiającego po pozytywnym odbiorze częściowym.

-	. . . . . % kwoty wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych

usterek, płatne w terminie . . . . . . dni od daty doręczenia faktury końcowej.

3.	Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy.

4.	Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w transakcjach handlowych za nieterminową

zapłatę  w wysokości odsetek ustawowych.

5.	Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie którejkolwiek z faktur VAT jest dostarczenie

najpóźniej na trzy dni przed datą płatności faktury oświadczeń wszystkich Podwykonawców o otrzymaniu

zapłaty od Wykonawcy przez Podwykonawców i braku wymagalnych wierzytelności w stosunku do

Wykonawcy i Zamawiającego. Ponadto na każde żądanie choćby jednej z osób uprawnionych do reprezentacji

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kserokopie: faktur wystawionych przez

Podwykonawców i przelewów dokonanych przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców, potwierdzonych

przez osoby upoważnione do reprezentacji.

6. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń o których mowa w § 11 pkt 5 oraz nieprzedłożenia na żądanie

dokumentów o których mowa w § 11 pkt 5, Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia Wykonawcy do

czasu ich przedłożenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Zamawiający nie będzie

pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą

przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 12

Odbiór Robót

            - Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia w Dzienniku Budowy;

- w przypadku określonym w § 11 ust. 5 umowy – odbiór częściowy robót wykonanych w celu wystawienia faktur przejściowych, na 3 dni przed zakończeniem danego etapu robót, Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie lub pocztą elektroniczną Zamawiającemu zaawansowanie elementów robót wykonanych;

- odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

- odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Żadna część robót zanikających lub ulegających zakryciu nie może zostać zakryta lub uczyniona niedostępną bez umożliwienia ich sprawdzenia przez Zamawiającego pod rygorem obowiązku Wykonawcy odkrycia robót lub wykonania niezbędnych badań i ekspertyz wskazanych przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia prawidłowości ich wykonania na koszt Wykonawcy.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru, po sprawdzeniu należytego jego wykonania.

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wymagane przez przepisy próby

techniczne.

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających

na  należytą ocenę ich wykonania, w tym m.in.:

- protokoły prób i sprawdzeń;

- certyfikaty, atesty, świadectwa jakości;

- dokumentację powykonawczą;

- inwentaryzację geodezyjną;

- wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami,

- Odbiór końcowy robót następuje na podstawie protokołu spisywanego przez komisję odbioru składającą się 
z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Protokół zawiera w szczególności wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości roboty, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego co do przyjęcia robót, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Termin usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę wykazanych w „Protokole odbioru końcowego robót” – 14 dni od sporządzenia protokołu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac lub usunięcia wad, a po ich wykonaniu powrócić do czynności odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac lub usunięciu wad, o którym mowa w ust. 7.

- W przypadku wystąpienia wad, które nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego.

- Powyższe zapisy mają zastosowanie również do odbiorów częściowych w sytuacji określonej w § 11 ust. 5 umowy.

- W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w  ust. 1 lit. c) Wykonawca może powołać komisję i dokonać odbioru jednostronnego, który  stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur końcowych. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie przed jego rozpoczęciem.

- Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) ,  Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§ 13

Rękojmia i Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. ( nie mniej niż 36 miesięcy)  miesięcy gwarancji jakości na roboty ogólnobudowlane i 60 miesięcy rękojmi za wady przedmiotu umowy licząc od dnia spisania „Protokołu Odbioru Końcowego Robót”.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Zamawiający może wykonywać  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i/lub usterek w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, chyba że po zapoznaniu się z charakterem wad, usterek i możliwościami technicznymi ich usunięcia Strony uzgodnią inny termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wszystkich wad w ustalonym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad oraz wszystkich szkód powstałych w wyniku wystąpienia i usuwania wady.

- Okoliczność zastępczego usunięcia wad nie ogranicza, ani nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z  tytułu rękojmi i gwarancji jakości ani z tytułu kar umownych.

- W przypadku dokonania istotnych napraw przez Wykonawcę w odniesieniu do robót, co do których została ujawniona wada lub usterka okres gwarancji w odniesieniu do tej konkretnej części robót ulega przedłużeniu 
o czas trwania i naprawy usterki.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady przedmiotu niniejszej gwarancji.

- Niniejsza umowa zastępuje dokument gwarancyjny.

- Udzielone rękojmia i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego 
do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 14

Kary Umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Strony naliczane będą kary umowne.

- Jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. b)

w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

  - gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za każdy taki przypadek.

- Przez użyte w ust. 3 określenie/zwrot „kwota wynagrodzenia Wykonawcy" należy rozumieć wynagrodzenie netto Wykonawcy, tj. wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 bez podatku VAT.

- Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań                        w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę oraz                          z należności Wykonawcy określonej w wystawionej fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wystawienia.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

- Strony ustalają, że każdej z nich poza przypadkami uregulowanymi przepisami Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej określonych przypadkach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy m.in. w przypadku:

- Gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust  1 lit b umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od dnia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. b,,

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonywania prac budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. lub bez należytej staranności pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. i należytą starannością; Odstąpienie od umowy w  tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. i należytą starannością,

- opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę robót w terminie ustalonym w niniejszej umowie bez uzasadnionej przyczyny, wynoszącego ponad 6 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie robót,

- przerwania realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny i trwania przerwy dłużej niż 4 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia przerwy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

  - gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru robót; po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu do stawienia się do odbioru. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na odbiór robót lub na podpisanie protokołu odbioru robót

  - Zamawiający opóźni się z własnej winy z zapłatą za wykonane roboty o ponad 60 dni, a w przypadku określonym w § 11 ust. 5 gdy Zamawiający opóźni się z własnej winy z zapłatą co najmniej dwóch faktur o ponad 60 dni w odniesieniu do każdej faktury - w stosunku do terminu umownego, po upływie dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                    w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do zapłaty faktury w dodatkowym wezwaniu Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie na mocy niniejszej umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niewykonanego przez Wykonawcę przed odstąpieniem zakresu świadczenia.

- Strony postawiają, że pomimo odstąpienia od niniejszej umowy, wiążą je postanowienia dotyczące kar umownych oraz rękojmi i gwarancji w odniesieniu do zrealizowanego przed odstąpieniem zakresu robót.

§ 16

Postanowienia Końcowe

- Strony oświadczają, że adresami właściwymi do doręczeń wszelkich pism lub zawiadomień wymaganych zgodnie z umową lub w związku z jej wykonaniem, są adresy wskazane we wstępie do umowy jak również adresy poczty elektronicznej Wykonawcy ……………… i Zamawiającego ………………. O wszelkich zmianach tych adresów każda ze Stron niezwłocznie poinformuje na piśmie lub pocztą elektroniczną  drugą Stronę. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej  pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.), oraz inne przepisy szczególne.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Takiej samej formy wymagają wszelkie oświadczane składane przez strony w wykonaniu niniejszej umowy.

- Umowa może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu, na warunkach i sytuacjach określonych
 w zaproszeniu do składania ofert nr …..

- Właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy:

            - Załącznik nr 1:

  - Zaproszenie do składania ofert numer [----] z dnia [---] 2017 r.,

  - Dokumentacja projektowa,

  - Oferta Wykonawcy z dnia [----] 2017 r.

  - Kosztorys ofertowy robót budowlanych.

            - Załącznik nr 2 – Harmonogram Robót.

            - Załącznik nr 3 – Ubezpieczenie OC Wykonawcy.

Wykonawca:	                                           			Zamawiający:

……………………………….                                                                    ………………………….